广州集装箱码头有限公司

岸桥行车智能安全监控系统改造项目比质比价

文件编号：GCT-ENG-2021-Q-168

第一部分：公告

广州集装箱码头有限公司就岸桥行车智能安全监控系统改造项目进行比质比价，欢迎符合条件的相关公司前来参与并报价。

甲方：广州集装箱码头有限公司（简称：GCT）

乙方：参与项目报价的公司（不接受联合体报价）

- 项目名称：广州集装箱码头有限公司3台岸边集装箱桥式起重机（简称：岸桥）行车智能安全监控系统改造项目。

- 项目地点：本项目的地点在甲方指定的广州集装箱码头有限公司（广州经济技术开发区黄埔新港路1号）场地内完成

- 比质比价报价时间：2022年6月20日至2022年6月27日中午12：00时止。在此时间段内将密封好的报价文件投放至广州集装箱码头有限公司四楼采购科大号密封箱中。

- 资格审核：

乙方需提供以下资料文件，作为报价文件的组成部分，供甲方审核。

- 乙方必须来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。

- 乙方必须具有同类型设备、同类型的视频系统改造经验，需提供业绩（附合同）。

- 企业：提供经办人身份证、法定代表人授权书、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

- 组织：机关事业单位、社团组织。提供经办人身份证、组织介绍信、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

- 乙方须提交详细、有效的通讯地址及联系人、联系电话、传真号码。

- 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金2万元人民币。

- 项目报价：本项目报价不得大于人民币126万元整。

- 所有与本比质比价文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

地      址：广州经济技术开发区黄埔新港路1号广州集装箱码头有限公司二楼财务部

联  系  人：全小艳

电话及传真：020-82256271

邮 箱 地址：xyquan@gct.com.cn

谨祝

商祺

广州集装箱码头有限公司

第二部分：比质比价须知

- 保证金

  - 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金2万元人民币，在双方签定合同后15个工作日内，需向甲方提交合同总价10%的履约保证金。

  - 乙方可以以现金（不限于现金或电子支付）、支票、电汇或银行保函方式提交保证金，甲方开户名称：广州集装箱码头有限公司、开户银行：建行广州开发区西区支行、账户：44001471001050344740。非现金方式交纳保证金的，款项必须从乙方基本户中转出，如无特殊情况，甲方一律按照非现金方式退回保证金到乙方对公账户。

  - 乙方必须在报价截止前将报价保证金提交给甲方财务部，乙方凭有效书面凭据提交报价文件。

  - 在甲方发出合作通知书后并收到参与报价保证金有效书面凭据原件后10个工作日内，甲方原额退回非合作单位的参与报价保证金；合作单位的报价保证金，在合同签订后可全部/部分转为履约保证金或履约保证金向甲方提交后原额退回。

  - 发生下列情况时参与报价保证金将会不予以退还：开启密封报价后乙方在报价有效期内撤回报价的、被授予项目后未按规定提交履约保证金的、被授予项目后未在规定时间内与甲方签署合同的、有影响比质比价公正行为的及法律法规规定的其他情形。

- 乙方应认真阅读比质比价文件的要求。如果没有按照文件要求提交全部资料或者文件，该参与报价文件有可能被拒绝。

- 在报价截止时间前2天的任何时间，无论出于何种原因，甲方可主动地或在解答乙方提出问题澄清时，以发出补遗书的形式对比质比价文件进行修改。

- 特殊情况下，甲方在原定比质比价文件有效期内可以根据需要向乙方提出延长报价文件有效期的要求，乙方应立即对此做出答复，乙方可以拒绝甲方的此项要求，但报价保证金会给予退还。

- 报价文件

  - 报价文件应包括但不限于下列内容：

- 项目报价表（详见第四部分）

- 资质证明以及有效证件（详见第一部分的资格审核部分）等

- 参与报价保证金收据复印件

- 项目测试验收表

  - 报价文件：报价文件一律采用胶装形式，含正本一份和副本两份，需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）并加盖公章，所有同价格直接相关的页面均需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）。由委托代表人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。正、副本逐份单独密封包装。包装封套上均应详细写明项目名称并贴封条和加盖公章，在截止报价时间前投放到甲方指定的密封箱中。当正本与副本不一致时，以正本为准。

  - 单位资质资料需独立封装，包装封套上需详细写明项目名称并注明是资质文件并贴封条加盖公章，跟随报价文件在截止报价时间前投放到甲方指定密封箱中。

- 报价文件有效期为180天，从报价截止日期算起，在此期限内，报价文件的所有内容均保持有效。

- 发生下列情况时报价文件视为无效，甲方有权拒绝：逾期送达的、报价文件未经密封的、未提交报价保证金的、开启密封报价后未经甲方允许对报价的实质性内容（包含但不仅限于价格、付款方式、工期等）进行修改或者澄清的、有不正当竞争行为的。

- 在报价内容出现偏差时将按以下方法处理：

  - 重大偏差：存有重大偏差的报价文件应被拒绝、重大偏差是指非实质性的响应，在公平对待其他乙方的前提下，不能通过修正或撤销不符之处而成为实质性响应的报价即被视为非实质性响应的报价。

  - 细微偏差：存有细微偏差的报价文件不影响其有效性，细微偏差是指报价文件在实质上响应比质比价文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且在公平对待其他乙方的前提下，能够修正这些疏漏或不完整。

- 乙方必须做好与项目有关的保密工作，任何有关信息和资料，均不得向无关人员泄露。严禁乙方向参与比质比价、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比质比价、评比工作有关的信息。乙方在报价过程中严禁互相串通、结盟，破坏比质比价工作的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它单位参与正常报价。

- 甲方采取综合评比的方式确定项目合作单位，并在确定项目合作单位5个工作日内发出书面项目合作通知书。

- 乙方在接到甲方合作通知后15个工作日内与甲方签署合同，未在规定时间内与甲方签署合同的，将被视为自动放弃本次项目，并承担相应的责任和赔偿。甲方将可选择其他参与报价的单位为乙方。

第三部分 技术要求

- 项目说明

- 本项目是将广州集装箱码头有限公司的3台岸边集装箱桥式起重机（简称：岸桥）行车智能安全监控系统改造项目，本项目报价为总包干价，包设计、材料、部件及运输、安装、调试、交付使用等。

- 乙方必须分别提供详细的改造、施工工艺方案,由甲方落实具体的改造方案。要求达到工艺先进、合理高效，减少占用甲方堆场的时间，最低限度减少对堆场作业的影响。

- 乙方必须提供详细的质量控制方案,要求施工质量高效、施工设备精度高，满足设计要求，避免环境气候条件对施工的影响。

- 本项目必须提供详细的施工安全控制方案,要求安全检测制度齐全、安全措施落实到位、应急预案齐全、检测装备先进可靠，满足施工要求，遵守当地规定和法律。

- 本项目提供详细的调试验收方案,要求调试及验收进度计划书齐全、试验测试细则及实验检验记录周全有效。

- 本项目提供的改造方案、安全管理方案均需经过专业审核，施工方案满足行业规范要求和安全管理要求。

- 乙方报价时必须同时提交项目测试验收表，最终的验收表格由甲方拟定。

- 系统功能及要求

- 系统具有起升防砸功能：基于视觉或者激光雷达检测，实时获取吊具下降作业运动轨迹及上的障碍物（包括人、车辆、锁箱、船舱盖板等），位置精度达0.1米级别，识别障碍物后继续分析其运动速度及轨迹，结合吊具的运动轨迹，判断出吊具是否会撞上或者砸到障碍物，如果判断结果为会砸到或者撞到，则起升机构触发联锁功能及时制动，并发出声光报警，显示障碍物大小及具体位置，避免事故发生。

- 系统具有大车防撞功能：基于视觉或者激光雷达深度学习技术，检测大车四周是否存在人形进入，若存在则进一步计算其位置，分析其运动趋势，最终输出告警信息和障碍物运动信息给主控 PLC。系统可识别人体站，侧立，下蹲，俯身，行走，奔跑等多种形态。包括部分肢体入镜识别，单独头部，双肩，腿部等特征信息入镜，均可识别为人进入。并且能有效识别设备、车辆、舱盖板等其它物体，岸桥向障碍物运动时能提前减速防止撞上障碍物，并且能区分开障碍物是岸桥还是其它，岸桥和其它障碍物的减速和停止距离不同。

- 系统可以准确识别各种形状和各种颜色的集卡车头、拖板的能力，具备大车防撞和起升防砸车头的功能。

- 要求系统可以识别吊具正下方和大车轨道区域上的人和体积大于等于0.1立方米的物体，对人及部分肢体识别率达100%，虚报率小于2%。可识别人体站立、平/侧躺、俯身、下蹲、躺下等多种形态。不小于16TOPS的AI算力。要求报警延时（从人员进入识别区域开始算起）≤300ms。可扩展性强，除了常规物体的识别外，还应具备特定物体的识别功能，便于后续的优化改进。

- 系统具备电子围栏功能，采用深度学习算法，自动分析出监控区域内的人员和车辆，实现装卸作业区域以及行进方向的人员及车辆智能识别，并根据作业指令的所在位置，自动划出电子围栏区域，当有人员进入时，系统智能跟踪及报警，将图像信号自动回传系统并处理。

- 系统检测、识别功能需区分吊具带载和空载两种情况，两种不同工况下起升的减速和停止距离不同。

- 系统应具有独立检测吊具高度的功能，且检测精度达0.1米级别，不完全依赖岸桥原有的吊具高度数据。

- 要求系统具有软硬件实时自检功能，包括系统自检、镜头遮挡自检、断线重连、网络自检等。当系统软硬件出现故障时，系统需能检测到并且在人机交互界面显示出来（如1号摄像头通讯故障），引导技术人员检修。此外，要求系统具有旁路功能，当选择旁路功能后，屏蔽系统功能，切断联锁，不影响岸桥使用，旁路开关为两位选择开关，安装在驾驶室。

- 要求系统具备强大的存储能力，可以保存30天以内的视频备份，存储1000条历史故障记录，且数据导出简便，导出文件格式可直接用WPS打开。

- 要求系统在能见度大于15米的情况下能正常工作，不受夜晚、雨天和大雾影响，在能见度＜15m 情况下，系统自检报错，提示系统问题。

- 系统需在驾驶室安装人机交互界面，实时显示系统识别障碍物的类型和距离，提示是否有撞击或者砸到危险，提示伴有声音，并且具有故障显示、联锁提示功能。同时具备智能语音警报能力，对于进入电子围栏内的人员语音警报提醒，且驾驶员可以灵活切换话筒语音功能。

- 系统安装在室外的硬件具备IP66等级以上，应充分考虑港口工程机械的特殊作业环境，所有安装部件应采用防锈材料，安装位置设计应同时考虑到方便日后维护及镜头外罩清洗等工作，防尘、防雨、防风、防震动、防坠落，摄像机外壳及安装材料采用不锈钢材质，线路具有抗干扰功能，通讯可靠，识别精度高，运行可靠性高。在满足功能要求前提下力求简化，便于维护。

- 系统具有像机可观察到轨道周围情况，摄像系统应具有可调焦距、可调角度功能；分辨率不低于1920*1080。防护等级不低于IP66。

- 系统验收需包含但不限于以下条款进行验收，其中：

- 时间测验：测验系统处理的及时性；

- 距离测量：使用激光测距仪测量防撞系统的减速功能和停止功能的准确作用距离；

- 人形识别物：多种人体形态测试和设备、车辆、舱盖板等障碍物测试；

- 正常运行测试：不同能见度下的功能测试及故障报警；

- 系统故障测试：如果系统处于故障状态且暂时无法修复，系统需具备简单操作后不影响岸桥的正常使用；

- 旁路测试：系统发出防撞警报并产生联锁后，司机可以按着旁路继续行走大车。

- 施工期和施工场地要求

- 项目地点：

本项目的施工地点在甲方指定的广州集装箱码头有限公司场地内完成。

- 项目要求：施工符合相关的电气标准，线缆的原理号、线号等不可缺少。提供现场的技术培训，提供电气原理图、线路分布图、技术维修手册、产品合格证等。

- 质量保证：

保质期：本项目的保质期为1年，保质期内由于乙方产品和技术工艺等原因引起的产品质量问题由乙方负责免费维修。软件终身免费升级，并免费提供技术支持。

- 其他注意事项：

1）凡甲方提供的设备参数和改造技术要求等，乙方需进行确认，一旦开工，需对后期出现的各种问题负责。

2）在工程施工中，甲方工作人员有权对工程中不合理的地方提出修改意见，乙方应当于三个工作日内完成相关修正工作。

第四部分：项目报价

- 岸桥行车智能安全监控系统改造项目的报价如下：

| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 报价（元/台次或元/条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识别控制器（服务器） |  |  |
| 2 | 开关电源 |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |
| 4 | 高清摄像机 |  |  |
| 5 | 显示器 |  |  |
| 6 | 激光扫描仪（选择性报价） |  |  |
| 7 | 语音报警系统（提醒现场作业人员及司机） |  |  |
|  | …… | 以下由乙方根据实际情况添加 |  |
|  | 总报价 |  |  |
| 总报价为含税报价，应等于各分项报价之和，并注明增值税税率--%。 |

注：

- 如果乙方是按照自己的付款方式进行报价，必须同时提交按甲方规定的付款方式报价，甲方有权力在二者之间选择一种。

- 以上报价表的价格包括人工、材料、采购及交付使用等，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料等一应费用。

- 项目报价表第6项“激光扫描仪”为选择性报价，用于海侧船型扫描，当船上人员闯入吊具下方时，及时禁止吊具下降功能。甲方有权选择是否需要此功能，并根据此报价在合同总价中相应增减。

- 报价时须提供完整的岸桥行车智能监控系统技术方案，方案应包含系统设计拓扑图、系统运行环境、硬件安装布置图、系统功能（工作原理及功能说明）、系统应用说明、技术指标（各种测试识别率）、软硬件供货范围、施工工艺和方案。

- 规格偏离表

| 序号 | 比质比价文件项目号 | 比质比价文件要求（或比质比价商务条款） | 报价规格参数（或报价商务条款） | 偏离说明 | 偏离原因 | 选择提议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果乙方在“比质比价须知”、“合同条款”、本比质比价中的细节表有存在偏离，乙方必须在上表内仔细的说明。偏离的原因和其他选择的提议也必须申明。

- 如果没有偏离，乙方必须在上表注明“没有偏离”。

- 乙方三年内同类项目记录（2018年至今）

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 用户国别 | 改造时间 | 货物名称、品牌、型号 | 改造数量 | 用户联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年至今改造数量合计： 台 |
| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |
| 地 址 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户行号 |  |
| 银行账号 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 邮 箱 |  | 邮 编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

| 乙方名称 （加盖公章） | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签署 | ： |  |

第五部分 合同条款

# 总则

## 本合同系由甲方：广州集装箱码头有限公司（广州市、广州经济技术开发区、黄埔新港路1号）与乙方:###（地址：##）签订。

## 甲方对乙方因未对任何一份文件、图纸和制造指导书要求的信息、数据进行测试检查而产生的失误和遗漏不负任何责任。

## 合同工作范围必须包比质比价文件中所直接描述或间接提示的所有要求。合同也包括所有比质比价文件中未提到的，但对设备的有效性、稳定性和完成有明显必要的要求；或根据一般良好工程技术基本规则所需执行的要求。尽管有些材料、安装等没有在比质比价文件中提到，乙方也需提供所有材料、安装和工作执行情况等。因此所产生的费用视为已含在合同价中。

# 综合说明

## 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据，并适用于相关部门的规章、条例及工程所在地的地方法规。

## 本合同在双方协商后共同订立。双方均同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务，为昭公信，特此立约。

## 本合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用中文撰写。

## 本合同须由双方法定代表人或授权代表签署并盖章后生效。项目竣工验收合格、质量责任期满、合同总价款结算完毕后本合同终止。

## 本合同的有效文件包括：

- 本合同条款（####）；

- 甲方在##年##月##日发出的比质比价文件（编号：GCT-ENG-2021-Q-168）；

- 乙方在##年##月##日送达甲方的报价文件；

- 甲方在###年##月##日发出的合作通知书；

- 国家和行业标准；

- 所有有关本项目的双方来往信函、传真、会议纪要等；

- 项目实施期间经双方代表签署确认的书面文字及图纸。

## 乙方须按要求做好资料保密工作，未经甲方同意，乙方不得将有关本项目的资料、文件提供给第三方。

## 未经甲方同意，乙方不得将本合同范围内的全部或部分项目转包、分包给第三方。

## 为确保本项目的正确实施或完成对缺陷的修复，乙方必须接受并执行甲方在本合同范围内提出的补充意见及方案。

# 合同范围

## 本合同范围是由乙方将甲方位于广州经济技术开发区黄埔新港路1号的3台岸桥进行行车智能安全监控系统改造；经甲方所属地区特种设备检测政府单位的检测通过、以及甲方验收合格后交付使用。

## 为本项目报价为总包干价，包设计、材料、部件及运输、安装、调试、交付使用等，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料，包括、但不仅限于具体的设计图、施工工艺、零部件加工图和装配图、布置图、使用及保养、维修说明书、以及有关的技术资料等，具体要求按照第三部分“技术要求”。

## 施工范围内的一切物资属甲方所有，乙方一律无权处理。

# 履约保证金

## 在双方签定合同后15个工作日内，乙方需向甲方提供合同总价10%的履约保证金。如采用银行保函的形式，该保函直到保修期结束前需有效。

## 履约保证金需按甲方接受的形式提交。

## 履约保证金必须以甲方为受益人，以便当乙方无法履行合同规定时可用于赔偿甲方的损失。

## 履约保证金的货币按合同使用的货币或其他甲方可接受的自由兑换的货币，由中华人民共和国国内银行发出的即期银行担保书或不可取消的信用信函或支票。

## 因乙方违反本合同条款而使甲方受到损害时，甲方将不予退还乙方的全部履约保证金。

## 如乙方无违约，在本合同项目竣工验收合格后的一个月内，甲方将以银行转账的方式原额退还履约保证金到乙方对公账户或者归还银行保函。乙方须交回甲方开出的项目履约保证金收据原件。

## 履约保证金适用于乙方在本合同范围内的所有债务、责任、义务、服从合同规定条款、保修服务条件等。

# 合同价格

## 本合同范围内的项目总价为#####元，大写人民币####元整。税率##%，在合同履行期间，如遇国家税率调整，不含税价不变，则合同总价应做相应的调整。

## 乙方提出的变更要求未得到甲方批准的，一律不得调整合同价。在合同实施期内无论是市场变化或变动，均不得调整合同价。

# 付款方式

## 预付款：项目开始施工后的一个月内，甲方支付合同总价40%。

## 竣工款：本合同项目竣工并验收合格后的两个月内，甲方支付合同总价55％的竣工款。

## 保修款：本合同项目质保期满一年后的一个月内，甲方支付合同总价5％的保修款。

## 在收到乙方开出同期等额增值税专用发票后付款，或乙方在第一期款项时开出合同总额有效增值税专用发票。

## 甲方以承兑期6个月内的承兑汇票形式支付的额度不低于合同总价的80%，具体以乙方的报价时的承诺为准。

# 延误赔偿

## 合同签定并生效后，严格按照准备期和施工期来计算时间和实施项目，每延期一天均按合同总价的1‰对乙方作出延误扣罚，总金额不超过合同总价的20％。

## 因不可抗力影响，如自然灾害、政府政策因素等造成延误的，乙方应在48小时内书面通知甲方，同时乙方应尽力降低因上述因素造成的影响，经协商甲方可考虑相应地减免延误扣罚。

## 因甲方责任或经双方协商免除责任的延误除外。

# 项目地点

## 本项目的地点在甲方指定的广州集装箱码头有限公司（广州经济技术开发区黄埔新港路1号）场地内完成。

# 项目验收

## 本合同范围内的项目按照国家和行业标准、合同条款及相关的技术要求进行验收。

# 工期

## 本合同项目的工期从##年##月##日算起,即##年##月##日前完成项目的施工。

## 工期日历天数

- 总工期：###个日历天；

- 备货期：###个日历天/台；

- 施工期：##个日历天/台

- 在本合同履行过程中，因项目变更所影响的工期或不可抗力或甲方责任或经双方协商确定的因素所延误的工期，经甲方签署认可后工期可往后调整，以此确定竣工日期。

# 保修期

## 本合同项目的保修期为1年，自验收合格之日算起。

## 保修期内，乙方应对本合同项目范围内由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，甲方对因此造成的损失保留索赔的权力。

## 保修期内，如果在本合同项目范围内出现任何由于设计、工艺或材料所导致的质量问题，乙方必须在接到通知后的24小时内赶到甲方现场并进行免费修复。

## 保修期满后，乙方仍需承担改造和所提供的所有配件的责任和义务。

# 竣工资料及图纸

### 在项目竣工并交付甲方验收时，乙方需同时提交相关的技术资料，所需资料包括、但不仅限于（一式两份）

- 电气原理竣工图/放线表；

- 项目使用零部件、元器件清单；

- 项目使用的组件说明书、合格证书等；

- 项目验收表格及各项功能测试报告；

- 从其它厂商购买零件使用说明、保养和修理手册及生产厂商的资料；

# 项目质量控制

## 技术标准

- 本合同项目的施工，执行国家、本地区颁发的技术标准以及甲方提出的工程技术标准和要求。如国家、本地区颁发的技术标准中尚未有适合本合同项目特点的要求，应由甲方提出技术标准。

- 本合同项目的质量，必须符合相关的国家设计规范、安全规程以及相关规格和质量要求。

## 质量要求

- 乙方必须保证所提供的设备、材料是全新的、从未使用过的，是一流的工艺和全新的材料制造的，完全符合本合同规定的质量规格和性能要求。

- 乙方必须保证所提供的设备、材料经正确安装、在正常运转和保养的情况下，在其使用寿命期内有优良的性能。

- 乙方必须保证设备、材料的数量、质量、工艺、规范、型式和技术性能完全满足本合同项目的技术条款和工程布置的要求。

- 乙方必须严格按照本合同项目的设计图纸、有关技术资料和现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准等文件组织施工。

- 乙方承诺工程质量达到国家或行业质量检验评定标准的优良等级。

- 乙方应接受甲方的质量监督并及时进行施工整改，在材料使用过程中，甲方有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料不合格时，该批材料不能用于本项目，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用。

## 质量自检

- 乙方应对本合同范围内的项目进行阶段性质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的工期不予延长；自检合格后向甲方提交自检报告并通知甲方进行验收。

- 所有的现场检验检测均必须通知甲方，甲方将派技术人员现场参与，否则检测被视为无效。

## 材料和设备供应

- 本合同项目所使用的材料、设备均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、制造、运输、检验、保管、安装、调试。

- 所有用于本合同项目的材料应有产品合格证书，成套产品及配套件应有试验报告和合格证。

- 即使乙方所购买的工程材料得到甲方的认可或接受，但甲方不对材料的使用负任何责任。在施工期间或完工后，若因为材料导致工程有缺陷，乙方必须毫不延迟的改变和消除缺陷，包括重购和提供材料改正，并承担由此发生的一切费用。

- 材料进场时，乙方应通知甲方参加验收，甲方有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料，甲方有权拒绝验收。

## 变更

- 施工过程中的工艺、方案变更应事先征得甲方签署确认后方可实施。施工过程中因变更项目引起的工程量增减部分的单价按合同单价计算。

- 本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。

## 保险

乙方在现场开工前必须与保险公司签署一份工程保险（包括工程一切险和第三者责任险）的保单。此保险必须足以防止甲方和乙方在施工期间所导致（包括第三方所导致）的一切损失。

# 甲乙双方责任

## 甲方责任

- 解决施工期内现场配合问题，尽力为乙方创造合理的施工条件。

- 按照本合同约定组织竣工验收，办理竣工结算。

## 乙方责任

- 乙方必须在施工前在广州市质量技术监督局完成起重机制造、安装、维修、保养的注册登记。乙方改造后整机能够通过甲方技术部及相关部门验收。

- 严格按照国家和行业标准完成所有工作。

- 向甲方提交详细的施工组织设计、施工进度计划等施工准备工作的计划。

- 根据工程施工情况和甲方的指令及时向甲方提交工程质量报告、工程事故报告等进度报告。

- 按时、保质、保量的完成施工任务。

- 自行解决工人住宿安排（不允许在甲方场地内安排住宿）。

- 考虑甲方生产需要，乙方施工应服从甲方生产大局。

- 在进场施工前，需先与甲方签署《岸桥行车智能安全监控系统改造项目项目安全生产管理协议》、接受甲方安全环保部对施工人员的相关培训并办理相关手续。采取严格的安全防护措施，如施工区域围蔽、进场人员穿着反光衣、戴好安全帽和规范使用安全带，如发生安全事故或乙方施工过程中发生的人身、财产等伤害、损失等概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

- 严格遵守地方政府和甲方的管理条例，动火作业前必须填报甲方“码头区内临时动火作业申请表”（须提供作业人员特种作业资格证、加盖乙方公章），认真贯彻落实码头区内的“动火安全规定”。

- 采取严格的安全防护措施，发生安全事故由乙方自行负责。

- 服从甲方协调指挥，与其他现场施工单位互相配合。

- 做好施工现场需保留的设施的保护工作。

- 保证施工现场清洁符合有关规定。

- 施工过程中现场施工负责人应全职负责该工程的管理。

- 协助甲方做好工程验收工作。

# 现场安全防护

## 乙方必须指定专门有资格和足够数量的合格安全监督人，随时在场确保所有现场工作遵守各项安全、规范要求。无论何时，乙方都必须确保工作中的安全。

## 乙方必须将所发生的事故（包括无人员伤亡的事故）报告甲方，同时还必须应甲方要求向有关管理部门报告。

## 乙方必须提交整个工程安全应急方案。

## 乙方必须派员协助对事故和违反安全规范的行为进行调查。

## 乙方必须确保其雇员、临时工作人员等（简称属乙方管理的人员）了解安全规则、要求和做法，并使这些（无论是甲方、劳动部门、其它机构、组织、政府的）安全规则、要求得以严格遵守和执行。

## 属乙方管理的人员在工作区必须严格遵守有关的工作安全规则和要求。乙方必须向属乙方管理的人员提供相应的安全防护用品，如安全头盔、反光背心、安全鞋、手套等，并采取措施确保其在工作时正确使用这些防护用品。

## 乙方必须取得甲方项目负责人的批准方能在非预先指定的工作区域进行工作。

## 属乙方管理的人员均不应视为甲方的员工，且乙方必须承担其人身伤亡、财产损失等，甲方不承担任何责任。

# 不可抗力

## 如果乙方因不可抗力而导致本合同实施延误或不能履行本合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿的责任。如乙方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

## 本条所述的“不可抗力”系指那些甲乙双方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括、但不仅限于战争、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

## 在不可抗力事件发生后，乙方应在48小时内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过六十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

# 争议、违约、索赔与赔偿

## 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据。

## 争议：双方在执行本合同过程中发生争议时应进行友好协商，若协商无效，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则被视为违约。

## 违约：任何一方不按本合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求终止或解除本合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。当乙方有违约行为时，甲方有权向乙方发出书面警告，限期纠正。如警告仍无效，则甲方有权将乙方逐出施工现场并另雇施工单位完成被耽误的工程，或收回乙方承担施工的一部分直至全部工程，由此增加的费用由乙方负担。

## 索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

- 在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请；

- 在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法；

- 甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划；

- 若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理；

- 若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。

## 赔偿：发生下述情形之一时，甲方可要求乙方赔偿：

- 如果乙方不能在规定的时间内完成本合同范围内的任何项目，则每延期一天向甲方支付合同总价1‰的延误扣罚金，总金额不超过合同总价的20％。延期天数为按合同规定的完成时间至确认的实际完工时间。乙方支付违约赔偿金后，并不能免除其在本合同中应承担的义务和责任；

- 施工中因乙方原因造成工程重大损失的，一切费用由乙方承担；

- 本条款的任何内容，都不能损害或影响甲方在本合同中的任何权益。

# 合同的中止与终止

## 合同中止：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停止或缓期，使本合同不能继续履行，视为本合同中止履行。

## 若乙方有以下行为之一，将被视为无法履行合同，甲方有权利终止合同：

- 在工程完工之前，没有合理的理由延误项目进展；

- 没有按施工进度/计划表地开展项目；

- 违背合同条款；

- 工期超过2个月仍然无法完成工程验收；

- 另外，甲方有权对乙方清算至合同终止日的误期赔偿金。

# 合同的生效及终止

## 合同的生效：本合同须由法定代表人或授权代表签署并盖章后起生效。

## 合同的终止：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方、工程款结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满后合同终止。

# 双方指定代表

## 甲方委派      项目经理全权负责本合同项目的一切往来文件的签署确认工作。

## 乙方委派       项目经理全权负责本合同项目的一切往来文件的签署确认工作。

# 其他

## 本合同一式四份，双方各执两份。

## 未尽事宜双方另行订立补充合同，与本合同具有同等效力。

| 甲 方 ( 盖 章 ) | 广州集装箱码头有限公司 | 乙 方 ( 盖 章 ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表 （签 署） |  | 法定代表人 或授权代表 （签 署） |  |
| 联系电话 | 020-82256329 | 联系电话 |  |
| 传 真 | 020－82256329 | 传 真 |  |
| 地址 | 广州经济技术开发区黄埔新港路一号 | 地址 |  |
| 邮政编码 | 510730 | 邮政编码 |  |
| 统一社会信用代码 | 91440116728232349B | 统一社会信用代码 |  |
| 单位资质 | 增值税一般纳税人 | 单位资质 |  |
| 开户银行 | 建行广州开发区西区支行 | 开户银行 |  |
| 帐 号 | 44001471001050344740 | 帐 号 |  |
| 签署日期 |  | 签署日期 |  |

廉洁合同

为加强廉洁建设，规范岸桥行车智能监控系统改造项目双方的各项活动，防止发生违规违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，甲乙双方根据国家有关工程建设项目、物资采购项目的法律法规和廉洁建设相关规定，特订立本廉洁合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

㈠ 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、物资采购、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

㈡ 严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

㈢ 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和双方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、物资采购的规章制度。

㈣ 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为倾向或苗头的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门、司法机关举报。

第二条 甲方的责任

㈠ 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、商业预付卡、有价证券和贵重物品。

㈡ 甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

㈢ 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

㈣ 甲方及其工作人员不得参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

㈤ 甲方及其工作人员不得违规向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

㈥ 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条 乙方的责任

㈠ 乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、商业预付卡、有价证券和贵重礼品。

㈡ 乙方及其工作人员不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

㈢ 乙方及其工作人员不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及可能影响工程履行职务的健身、娱乐等活动。

㈣ 乙方及其工作人员不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 甲、乙双方及其工作人员违反本合同第一、二、三条规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为项目主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签字且加盖公章后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工作项目竣工验收合格、质量责任期满、合同总价款结算完毕后终止。

第七条 本合同书一式  肆 份，由甲乙双方各执 贰 份。

项目实施过程中如有违规违纪行为的，请致电广州集装箱码头有限公司纪委办公室举报电话：020-82256257，举报邮箱地址：yanchen@gct.com.cn。

甲方（盖章）：                               乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：　　               法定代表人或授权代表签字：

年    月   日                              年    月   日